毕业设计（论文）中期检查表（指导教师）

| 学生学号 |  |  |  | 学生姓名 |  | 题目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成内容 | （1）已完成系统整体方案设计，基于STM32开发板实现控制程序的基础框架搭建； （2）已完成部分控制算法的编写，实现对电机运行参数的初步控制逻辑； （3）已完成相关参数计算及控制流程设计，软件已在开发板上进行初步验证，自制硬件仍在绘制原理图和调试中。 检查日期：2025年3月18日 |  |  |  |  |  |  | 完成情况 | 全部完成 按进度完成 滞后进度安排 |
| 存在困难 | （1）直线电机控制涉及参数较多，对控制算法理解还不够深入，控制精度有待提高； （2）系统对速度控制要求较高，目前参数调节过程较为困难； （3）硬件尚未完成，无法进行实际电机运行测试和性能验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决办法 | （1）通过查阅相关资料，逐步优化控制算法，提高系统控制精度； （2）对控制参数进行多次调整和测试，寻找较优参数组合； （3）待硬件完成后进行实际调试，根据运行效果进一步优化控制策略。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成绩 |  | 优秀 良好 中等 及格 不及格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 议 | 教师签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

指导教师姓名：               填表日期：2025年3月18日

教务处实践教学科制表

说明：1、本表由检查毕业设计的指导教师如实填写；2、此表要放入毕业设计（论文）档案袋中；

3、各院(系)分类汇总后报教务处实践教学科备案。