毕业设计（论文）中期检查表（指导教师）

| 学生学号 |  |  |  | 学生姓名 |  | 题目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成内容 | （1）已基于STM32开发板完成系统基础软件框架搭建，实现货物识别、数据处理及基本控制逻辑； （2）已完成部分通信模块的软件设计，包括RFID识别及WiFi/蓝牙通信的基础功能； （3）已完成上位机/APP控制逻辑的初步设计，软件已在开发板上运行，自制硬件正在绘制原理图，机械结构也在同步设计中。 检查日期：2025年3月18日 |  |  |  |  |  |  | 完成情况 | 全部完成 按进度完成 滞后进度安排 |
| 存在困难 | （1）系统涉及机械结构与电控结合，目前机械结构还在设计过程中，整体配合还不够明确； （2）多模块（RFID、通信、执行机构）之间的协调较复杂，整体调试难度较大； （3）硬件尚未完成，暂时无法进行整机运行测试，各模块之间的联动效果还不确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决办法 | （1）先完善软件控制逻辑，机械结构参考已有方案逐步优化设计； （2）对各功能模块进行分开调试，再逐步进行系统集成； （3）待硬件和机械结构完成后进行整机联调，逐步优化系统运行效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成绩 |  | 优秀 良好 中等 及格 不及格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 议 | 教师签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

指导教师姓名：               填表日期：2025年3月18日

教务处实践教学科制表

说明：1、本表由检查毕业设计的指导教师如实填写；2、此表要放入毕业设计（论文）档案袋中；

3、各院(系)分类汇总后报教务处实践教学科备案。