毕业设计（论文）中期检查表（指导教师）

| 学生学号 |  |  |  | 学生姓名 |  | 题目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成内容 | （1）已基于STM32开发板完成系统软件框架搭建，实现超声波测距及LCD显示功能； （2）已完成超声波发射与回波接收控制程序，实现距离计算及液位高度转换的基本功能； （3）已完成按键输入及报警程序，实现液位上下限设置及蜂鸣器、LED报警功能，软件已在开发板上运行，自制硬件仍在绘制原理图和调试中。 检查日期：2025年3月18日 |  |  |  |  |  |  | 完成情况 | 全部完成 按进度完成 滞后进度安排 |
| 存在困难 | （1）超声波测距受环境影响较大，测量数据存在波动，稳定性有待提高； （2）回波信号处理和计时精度要求较高，调试过程中存在测距误差偏大的情况； （3）硬件尚未完成，暂时无法验证实际液位测量效果及整体系统稳定性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决办法 | （1）通过增加多次测量取平均和简单滤波，提高测距数据的稳定性； （2）优化定时器计时及回波检测方式，提高测量精度； （3）待硬件完成后进行实际环境测试，进一步优化系统性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成绩 |  | 优秀 良好 中等 及格 不及格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 议 | 教师签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

指导教师姓名：               填表日期：2025年3月18日

教务处实践教学科制表

说明：1、本表由检查毕业设计的指导教师如实填写；2、此表要放入毕业设计（论文）档案袋中；

3、各院(系)分类汇总后报教务处实践教学科备案。