毕业设计（论文）中期检查表（指导教师）

| 学生学号 |  |  |  | 学生姓名 |  | 题目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成内容 | （1）已基于STM32开发板完成基础软件框架搭建，实现超声波测距、LCD显示等基本功能； （2）已完成部分功能模块的软件设计，包括语音提示、蓝牙通信及简单的人机交互功能； （3）已完成各模块通信接口的初步设计，软件已在开发板上运行，自制硬件仍在绘制原理图和调试中。 检查日期：2025年3月18日 |  |  |  |  |  |  | 完成情况 | 全部完成 按进度完成 滞后进度安排 |
| 存在困难 | （1）系统功能较多，模块之间的协调较复杂，目前整体集成还不够完善； （2）GPS、SIM800等模块通信流程较复杂，调试过程中理解还不够深入； （3）机械结构和整机布局还在设计中，各模块位置和连接方式还需要进一步优化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决办法 | （1）分模块逐步调试，各功能稳定后再进行整体集成； （2）通过查阅资料和调试示例代码，逐步熟悉各通信模块的使用方法； （3）参考已有设计方案，逐步完善机械结构和整体布局，后续再进行整机联调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成绩 |  | 优秀 良好 中等 及格 不及格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 议 | 教师签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

指导教师姓名：               填表日期：2025年3月18日

教务处实践教学科制表

说明：1、本表由检查毕业设计的指导教师如实填写；2、此表要放入毕业设计（论文）档案袋中；

3、各院(系)分类汇总后报教务处实践教学科备案。