毕业设计（论文）中期检查表（指导教师）

| 学生学号 |  |  | 2100810704 | 学生姓名 | 罗长虹 | 题目名称 | 智能安防机器人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成内容 | （请根据任务书进度计划认真检查） 1、已完成硬件电路设计同时制版完成，并进行调试实现硬件电路设计成功； 2、STM32与ESP32-CAM和语音模块已实现通信，软件各模块已基本编写完成并进行调试实现功能，模型已设计并打印，但需要修改，将修改模型重新打印出来就可将所有软硬件模块整合； 3、能局域网实现将实时显示监控视频打包成APK在安卓手机安装，差完善APP功能与实现全域网通信则完成选题要求，进度计划内容已完成。 检查日期：2025年3月21日 |  |  |  |  |  |  | 完成情况 | 按进度完成。 |
| 存在困难 | 模型设计尺寸有误差与设计未考虑完善，导致初版模型打印出来存在过薄承受不了重量同时超声波测距被档等不合理设计；硬件电路出现显示屏不能显示；而软件主要困难在APP全域网的实现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决办法 | 以初版模型的错误为参考，已确定如何修改完善模型结构设计；显示屏不显示，通过各个引脚逐一排查已发现是连接显示屏引脚的封装不对，导致焊盘上没有网络标识，已经解决；APP全域网主要通过云服务器去实现，将学习云服务器与设备和APP之间怎样实现数据传输来实现全域网通信。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成绩 |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 议 | 建议继续优化系统设计，完善相关功能。 教师签名：杨青 |  |  |  |  |  |  |  |  |

指导教师姓名：杨青                 填表日期：2025年3月21日

教务处实践教学科制表

说明：1、本表由检查毕业设计的指导教师如实填写；2、此表要放入毕业设计（论文）档案袋中；

3、各院(系)分类汇总后报教务处实践教学科备案。